# Win11Launcher Qt 迁移开发方案

版本：v1.0    日期：2026-10-05    技术栈：PySide6 6.11.2 + Python 3.14

# 一、背景与目标

现有 Win11Launcher 基于 CustomTkinter 开发，功能完整，但存在一个无法根治的缺陷：窗口从任务栏/托盘恢复的瞬间，图标区域出现黑块（约 100ms）。经多轮排查确认，这是 Tk 的绘制时序与 DWM 合成层之间的竞态，Tk 层面无法解决。

因此决定迁移到 Qt（PySide6）。Qt 拥有独立的渲染管线与成熟的窗口管理机制，可从根本上规避该类问题。

迁移目标：

功能与现有版本 100% 一致（不增不减）

UI 视觉与现有版本 100% 一致（尺寸、配色、字体、圆角、布局）

彻底消除恢复瞬间的黑块/白块问题

模块化拆分，便于后续维护，单模块修改不影响其他模块

# 二、技术选型

已确认的决策：

GUI 框架：PySide6 6.11.2（Qt 官方，LGPL 授权，可免费商用）

迁移策略：在原目录 e:\html\Win11Launcher 原地重写

核心逻辑：icon_extractor / app_info / folder_icon 原样移植，只换 UI 层

窗口外观：保持 Win11 原生标题栏 + DWM 亚克力/圆角，视觉零差异

依赖清单：

PySide6 —— GUI 框架

Pillow —— 图标处理、emoji 渲染、文件夹预览图（沿用）

pywin32 —— 快捷方式解析、注册表、文件监控（沿用）

pynput —— 全局快捷键（沿用）

说明：Qt 自带 QSystemTrayIcon，不再需要 pystray；Qt 自带拖放，不再需要 tkinterdnd2。

# 三、模块架构设计

按职责拆分为 12 个模块，每个模块单一职责、可独立测试：

| 模块 | 职责 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| core/config.py | 配置读写 | launcher_config.json 的加载/保存/导出/导入，原子写入 + .bak 备份 |
| core/logger.py | 日志系统 | RotatingFileHandler，2MB×3 轮转，输出到 %APPDATA% |
| core/constants.py | 全局常量 | 窗口尺寸、配色表、字体、分类默认值、路径常量 |
| services/icon_extractor.py | 图标提取 | 原样移植，7 级回退 + 缓存 + 白底透明化 |
| services/app_info.py | 应用信息解析 | 原样移植，解析 exe/lnk/UWP URI |
| services/folder_icon.py | 文件夹预览图 | 原样移植，2×2 九宫格生成 + 缓存 |
| services/icon_loader.py | 图标异步加载 | QThreadPool 封装，PIL→QPixmap 转换 |
| services/install_monitor.py | 安装监控 | QFileSystemWatcher 监控开始菜单，检测新应用 |
| services/autostart.py | 开机自启 | 注册表 Run 项读写 |
| services/hotkey.py | 全局快捷键 | pynput 监听，信号回调主线程 |
| ui/window_effects.py | 窗口特效 | DWM 亚克力 + 圆角 + 标题栏着色 |
| ui/app_card.py | 应用卡片 | QWidget 自绘卡片，悬停/点击/拖拽/右键菜单 |
| ui/folder_window.py | 文件夹弹窗 | 500×400 弹窗，4 列网格 |
| ui/drop_zone.py | 拖放提示区 | 空状态提示 |
| ui/context_menu.py | 右键菜单 | QMenu 封装，明暗配色 |
| ui/dialogs.py | 各类对话框 | 设置/分类管理/重命名/删除确认等 |
| ui/main_window.py | 主窗口 | 组装所有 UI，事件协调 |
| main.py | 程序入口 | 单实例、DPI、启动主窗口 |

分层原则：

core 层：无 UI 依赖，纯数据与配置

services 层：无 UI 依赖，纯业务逻辑，可单元测试

ui 层：只负责界面与交互，调用 services

main.py：只负责组装与启动

# 四、分阶段开发计划

每个阶段结束都必须可运行、可验证，绝不出现"半成品无法启动"的状态。

阶段 0：骨架搭建

创建目录结构（core/services/ui）

移植 core/logger.py、core/constants.py、core/config.py

移植 services/icon_extractor.py、app_info.py、folder_icon.py（原样）

验证：能读取现有配置文件，能提取图标

阶段 1：主窗口骨架

main.py 入口 + 单实例 + DPI 设置

ui/main_window.py：原生标题栏 + 亚克力 + 圆角

标题栏、分类标签栏、底部按钮栏（静态）

验证：窗口能打开，外观与现版一致

阶段 2：应用网格与卡片

ui/app_card.py：卡片自绘（图标+名称+悬停+点击动画）

services/icon_loader.py：异步加载图标

ui/main_window.py：网格布局（9 列）+ 分类切换

验证：应用能显示、能点击启动、分类能切换

阶段 3：右键菜单与拖拽

ui/context_menu.py：应用菜单 + 空白菜单 + 子菜单

拖拽添加（外部文件拖入）

拖拽到文件夹

验证：所有菜单项功能正常

阶段 4：文件夹功能

ui/folder_window.py：文件夹弹窗

文件夹创建/重命名/删除/移入/移出

验证：文件夹全流程正常

阶段 5：设置与对话框

ui/dialogs.py：设置面板 + 分类管理 + 各类确认框

透明度/主题/快捷键/开机自启

导入导出配置

验证：所有设置项生效

阶段 6：系统集成

托盘图标（QSystemTrayIcon）

全局快捷键（pynput）

安装监控（QFileSystemWatcher）

单实例唤起

验证：托盘/快捷键/监控全部正常

阶段 7：打磨与打包

逐项对照旧版核对 UI 细节

重点验证：任务栏/托盘恢复无黑块

PyInstaller 打包

验证：打包版功能完整

# 五、UI 规格对照表（必须严格一致）

窗口：

尺寸 1350×850，固定不可缩放，屏幕居中

Win11 原生标题栏，标题 "Win11 Launchpad"

背景色：浅色 #F3F3F3 / 深色 #1F1F1F

亚克力效果（DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE=38，值 2）

默认透明度 0.96

标题栏区域：

高度 36，左右边距 16，上边距 12，下边距 4

文字 "Win11 Launchpad"，字号 18 加粗，颜色 #1A1A1A / #E0E0E0

分类标签栏：

按钮 100×36，圆角 8，间距 4

选中：#0078D4 / #005A9E，白字

未选中：#E8E8E8 / #2D2D2D，灰字

应用卡片：

卡片 100×100，圆角 8，底色 #FFFFFF / #2D2D2D

悬停：#F0F8FF / #3D3D3D + 2px #0078D4 边框

图标 48×48，圆角 8；应用底色 #0078D4 / #005A9E，文件夹底色 #FFB900 / #D29200

名称字号自适应（base 11 / min 8），应用最多 3 行，文件夹最多 2 行，宽度 90

点击动画：#D0D0D0 → #F0F8FF → 恢复，50ms/100ms 三段

网格 9 列，间距 8

底部按钮栏：

"+ 添加应用" 120×32，蓝底；"⚙ 设置" 80×32，灰底

状态文字字号 12，3 秒后自动清空

右键菜单：

主菜单宽 195，文件夹菜单宽 150，分类子菜单宽 140，文件夹子菜单宽 160

菜单项高 30-32，圆角 4，字号 13，分隔线 padx=12 pady=3

深色：bg #323232 / fg #FFFFFF / hover #3D3D3D / sep #3C3C3C

浅色：bg #FFFFFF / fg #1A1A1A / hover #E8F0FE / sep #E5E5E5

子菜单悬停延迟 120ms

文件夹弹窗：

500×400，居中，标题栏高 40

标题 "{名称}  ({数量} 个应用)"，字号 15 加粗

4 列网格，间距 8，透明度跟随主窗口

# 六、功能清单（必须全部实现）

应用网格显示（9 列，分类切换）

单击启动应用（非双击）

管理员身份启动

拖拽外部文件添加应用（自动去重、删除桌面来源）

拖拽应用到文件夹卡片

右键菜单：启动/管理员启动/移动分类/移动到文件夹/移出文件夹/更换图标/重命名/删除应用/清空分类/打开文件位置/属性

空白处右键菜单：新建文件夹/文本文档/Word/Excel/PowerPoint

文件夹：创建/打开/重命名/删除/移入/移出

文件夹预览图标（2×2 九宫格）

设置：快捷键/最小化到托盘/主题/透明度/开机自启

分类管理：添加/重命名/删除

导入/导出配置

扫描开始菜单应用并批量添加

新安装应用监控与提示

系统托盘：显示隐藏/退出

全局快捷键（默认 Ctrl+Shift+L）

单实例运行（重复启动唤起已有窗口）

窗口最小化到托盘

图标异步加载（不卡界面）

主题切换（浅色/深色/跟随系统）

# 七、风险与对策

风险：原地重写导致旧版不可用

对策：分阶段开发，每阶段可运行；旧版文件先备份到 _backup_tk 目录

风险：Qt 恢复时仍可能有黑块

对策：Qt 用原生窗口 + 独立渲染管线，风险低；阶段 7 重点验证，若仍有问题改用 QWidget 双缓冲

风险：图标提取逻辑移植出错

对策：原样移植，不改逻辑；移植后立即用同一批应用对比新旧图标

风险：UI 细节与旧版有差异

对策：建立 UI 规格对照表（见第五章），逐项核对

风险：DWM 亚克力在 Qt 中不生效

对策：用 nativeEvent 取 HWND 后调 DwmSetWindowAttribute，与旧版同一套 API

风险：拖放功能差异

对策：Qt 原生 dragEnterEvent/dropEvent，比 tkinterdnd2 更稳定

# 八、验收标准

功能：第六章清单逐项通过

UI：第五章规格逐项核对一致

黑块：任务栏/托盘恢复 20 次，无黑块/白块/闪烁

稳定性：连续运行 2 小时无崩溃、无内存泄漏

打包：PyInstaller 打包后功能完整，可独立运行