# Win11Launcher Qt 迁移开发规范（SKILL 约束）

版本：v1.0    日期：2026-10-05    适用范围：本次 Qt 迁移全部开发工作

# 零、最高优先级铁律（违反即返工）

铁律 1：不准出现和现在一样的黑块问题

窗口恢复（任务栏/托盘/最小化）时，绝不允许出现黑块、白块、闪烁

禁止使用"先显示再重绘"的方案（这正是旧版黑块的根因）

窗口显示前必须保证内容已绘制完成

每阶段结束必须实测恢复 20 次，确认无异常

若某方案无法根治，必须换方案，不允许"缓解"了事

铁律 2：功能只增不减

迁移过程中不得删除任何现有功能

每个功能迁移后必须与旧版逐项对比验证

不确定某功能是否要保留时，默认保留

铁律 3：UI 必须与旧版一模一样

所有尺寸、配色、字体、圆角、间距必须与旧版一致

以《Qt迁移开发方案》第五章 UI 规格对照表为准

每完成一个界面，必须与旧版截图对比

铁律 4：模块化，改一处不影响别处

严格按 core / services / ui 三层划分

services 层禁止 import 任何 UI 模块

ui 层禁止直接读写配置文件，必须通过 core/config

模块之间通过明确的接口通信，禁止跨层直接访问内部属性

铁律 5：每次修改必须 git 提交

每次完成一处修改（无论大小），必须立即 git 提交，不允许攒着一起提交

提交前必须确认程序能正常运行，禁止提交无法运行的代码

提交信息必须说清「改了什么、为什么改」，禁止「update」「fix」这类无意义信息

一次提交只做一件事，禁止把多个不相关的修改混在一次提交里

提交前用 git status 确认改动范围，禁止误提交临时文件、构建产物、日志

临时文件（_verify.py、_shot.png、_diag.py 等）用完必须删除，不得进入版本库

# 一、代码规范

1.1 文件与命名

文件名：小写 + 下划线，如 app_card.py

类名：大驼峰，如 AppCard、MainWindow

函数/变量：小写 + 下划线，如 load_config、icon_cache_dir

常量：全大写，如 WINDOW_WIDTH、COLOR_LIGHT_BG

私有成员：单下划线前缀，如 _on_click、_icon_pil

1.2 文件头

每个 .py 文件必须以如下格式开头：

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
模块名：xxx
职责：一句话说明
依赖：列出依赖的模块
"""

1.3 注释

所有注释用中文

每个类、每个公开函数必须有 docstring

复杂逻辑（如 DWM 调用、图标提取回退）必须写清楚"为什么"

禁止无意义注释（如 # 设置变量）

1.4 类型标注

公开函数必须标注参数与返回值类型

示例：def get_app_icon(app_path: str, size: int = 48) -> Image.Image | None:

1.5 异常处理

禁止裸 except，必须指定异常类型或至少 except Exception

UI 层异常必须捕获并记日志，绝不允许崩溃

services 层异常向上抛出，由调用方决定处理方式

所有异常必须写日志，日志用 logger.debug/warning/error

# 二、Qt 专项规范

2.1 窗口恢复（重点！）

主窗口使用原生标题栏，禁止 overrideredirect / FramelessWindowHint

禁止在 showEvent / changeEvent 里做耗时操作

窗口隐藏用 hide()，恢复用 show() + raise_() + activateWindow()

禁止在恢复路径中调用任何会触发重新布局的耗时操作

图标资源用 QPixmap 常驻内存，禁止在恢复时重新加载

2.2 信号与槽

跨线程通信用 Signal/Slot，禁止在子线程直接操作 UI

信号命名：过去式，如 icon_loaded、config_saved

槽函数命名：_on_ + 事件名，如 _on_icon_loaded

2.3 线程

耗时操作（图标提取、文件扫描）必须放 QThreadPool

用 QRunnable + QThreadPool，禁止直接继承 QThread

线程池大小：图标加载 4，其他按需

2.4 样式

配色统一从 core/constants.py 读取，禁止硬编码颜色

浅色/深色两套配色必须成对定义

圆角、间距等数值统一放 constants.py

2.5 资源释放

窗口关闭必须断开信号连接

线程池必须 waitForDone

托盘图标必须 hide() 后再退出

# 三、开发流程规范

3.1 每阶段流程

开始前：确认本阶段要做的模块清单

开发中：每完成一个模块，立即单独运行验证

完成后：整体运行，对照旧版逐项核对

验证通过：才进入下一阶段

验证不通过：修复后重新验证，不允许带病进入下一阶段

3.2 修改规范

改代码前先读代码，理解现有逻辑

一次只改一个模块，改完立即验证

禁止"顺手"改无关代码

禁止大范围重构，除非该阶段明确要求

3.3 验证规范

每个功能必须有明确的验证方法

UI 类：截图对比

功能类：实际操作验证

性能类：观察是否卡顿

恢复类：连续操作 20 次

3.4 备份规范

旧版 Tk 代码先完整备份到 _backup_tk 目录

每次修改完成后立即提交 git（见铁律 5），不允许攒着一起提交

禁止在未备份的情况下删除旧文件

# 四、禁止事项（红线）

禁止使用"先显示窗口再重绘"的方案

禁止在 UI 线程做耗时操作

禁止硬编码颜色/尺寸（必须走 constants）

禁止 services 层 import UI 模块

禁止删除现有功能

禁止跳过验证直接进入下一阶段

禁止用"缓解"代替"根治"

禁止在未理解代码的情况下修改

禁止一次修改多个模块

禁止提交无法运行的代码

禁止修改后不提交 git（每次修改必须提交）

禁止把临时文件、构建产物、日志提交进版本库

# 五、每阶段验收清单

每阶段结束，逐项打勾：

[ ] 本阶段模块全部完成

[ ] 程序能正常启动，无报错

[ ] 本阶段功能实际操作验证通过

[ ] UI 与旧版对比一致

[ ] 窗口恢复 20 次无黑块/白块/闪烁

[ ] 无新增警告/错误日志

[ ] 未影响已完成的其他模块

[ ] 代码符合本规范第一、二章

# 六、问题处理原则

遇到问题时：

先定位根因，不猜测

用日志/数据说话，不凭感觉

一个方案失败，分析原因再换方案，不盲目重试

同一问题尝试 3 次仍失败，停下来重新分析，不硬试

修复后必须验证，确认问题真的解决

特别提醒（来自旧版教训）：

不要用"缩小参数"消解问题，根因往往是策略不对

区分"必然现象"与"真实缺陷"

诊断脚本必须先验证自身正确性

改动前先确认影响面，给出代码级依据